Migratieplan naar Supabase

VloerAssistent App  |  Suerickx Flooring  |  Juni 2026

1. Huidige situatie

De VloerAssistent app maakt momenteel gebruik van drie afzonderlijke systemen die aan elkaar gekoppeld zijn:

| 📊 Lezen (Google Sheets) | ✏️ Schrijven (Power Automate) |
| --- | --- |
| Google Sheets (publieke CSV) | Power Automate + Excel OneDrive |
| Leest producten, projecten, teamleaders | Schrijft dagregistraties via webhook |
| Sync via gviz/tq endpoint | Foto's via ImgBB (externe dienst) |
| Bewerken via Google Sheets app of browser | ⚠ Beperkt tot 750 webhook-runs/maand |
| ⚠ Geen schrijfrechten vanuit app | ⚠ Null-waarden veroorzaken 400 errors |

💡 Dit werkt, maar is kwetsbaar: 3 aparte diensten betekent 3 punten van falen, 3 accounts om te beheren, en beperkte flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen.

2. Wat is Supabase?

Supabase is een open-source backend platform gebaseerd op PostgreSQL. Het combineert een volledige database, authenticatie, bestandsopslag en real-time functionaliteit in één dienst — toegankelijk via een eenvoudige JavaScript API.

| 💰 Gratis tier | ⚡ Technische voordelen |
| --- | --- |
| ✓ Gratis tier ruim voldoende | ✓ Eén API voor lezen én schrijven |
| ✓ 500 MB database | ✓ Ingebouwde bestandsopslag voor foto's |
| ✓ 1 GB bestandsopslag | ✓ Real-time updates mogelijk |
| ✓ 50.000 rijen | ✓ Geen Power Automate meer nodig |
| ✓ Onbeperkte API-calls | ✓ Geen Google Sheets meer nodig |
| ✓ Geen creditcard vereist | ✓ Beheer via web dashboard |

3. Nieuwe architectuur

Na de migratie communiceert de app rechtstreeks met Supabase voor alle operaties:

App (GitHub Pages)  →  Supabase API  →  PostgreSQL database

Producten, projecten en teamleaders worden gelezen via Supabase. Dagregistraties worden rechtstreeks geschreven naar Supabase. Foto's worden opgeslagen in Supabase Storage in plaats van ImgBB.

Databasestructuur

| Tabel | Kolommen (kern) | Vervangt |
| --- | --- | --- |
| producten | id, code, naam, type, verbruik, eenheid, sds_url, tds_url ... | Google Sheets tab "Producten" |
| projecten | id, naam, nummer, actief, startdatum, einddatum | Google Sheets tab "Projecten" |
| teamleaders | id, naam, actief | Google Sheets tab "Teamleaders" |
| registraties | id, datum, project_id, teamleader_id, product_id, opp, kg, temp_lucht, rv, dauwpunt, opmerking, timestamp | Excel "Werfdata" tab + Power Automate webhook |
| fotos | id, registratie_id, url, volgorde | ImgBB externe service |

4. Migratieplan — stap voor stap

De migratie kan volledig worden uitgevoerd zonder dat de app ooit onbeschikbaar is. De bestaande versie blijft actief tot de nieuwe versie getest en geverifieerd is.

| Fase | Wat | Hoe lang | Risico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Setup | Supabase project aanmaken, tabellen definiëren, API keys instellen | 1–2 uur | Laag |
| 2 — Migratie | Bestaande data overzetten: producten, projecten, teamleaders | 2–3 uur | Laag |
| 3 — App aanpassen | Supabase JS client integreren, Google Sheets & PA webhook vervangen | 4–8 uur | Middel |
| 4 — Foto migratie | Bestaande ImgBB foto's naar Supabase Storage verplaatsen | 1–2 uur | Laag |
| 5 — Testen | Alle functies testen op iPhone + Android + PC | 2–4 uur | Middel |
| 6 — Go-live | GitHub Pages herdeployen, team informeren | < 1 uur | Laag |

💡 Totale tijdsinvestering: 10–20 uur, afhankelijk van vertrouwdheid met JavaScript. De meeste tijd gaat naar het herschrijven van de data-laag in de app.

5. Detail per fase

Fase 1 — Supabase setup (1–2 uur)

- Gratis account aanmaken op supabase.com

- Nieuw project aanmaken: "vloer-assistent"

- SQL uitvoeren om tabellen aan te maken (script wordt door Claude gegenereerd)

- Row Level Security (RLS) uitschakelen voor eenvoud (app heeft geen gebruikerslogin)

- API URL en anon key kopiëren naar de app

Fase 2 — Data migratie (2–3 uur)

- Producten exporteren uit Google Sheets → importeren in Supabase via CSV upload

- Projecten exporteren uit Google Sheets → importeren

- Teamleaders exporteren uit Google Sheets → importeren

- Bestaande registraties exporteren uit Excel Werfdata → importeren

💡 Supabase heeft een ingebouwde CSV import in het dashboard — geen code nodig voor de migratie van bestaande data.

Fase 3 — App aanpassen (4–8 uur)

Dit is de kern van de migratie. De volgende onderdelen in de app worden herschreven:

- 📦 Producten laden: Google Sheets CSV fetch → Supabase .select() query

- 🏗️ Projecten laden: Google Sheets CSV fetch → Supabase .select() query

- 👤 Teamleaders laden: Google Sheets CSV fetch → Supabase .select() query

- 📋 Registratie versturen: Power Automate webhook POST → Supabase .insert() naar registraties tabel

- 📷 Foto's uploaden: ImgBB upload → Supabase Storage upload → URL opslaan in fotos tabel

⚠️ De Supabase JS client wordt via CDN geladen in de HTML — geen build tool of npm nodig.

Fase 4 — Foto migratie (1–2 uur)

- Supabase Storage bucket aanmaken: "werf-fotos"

- Bestaande ImgBB foto's zijn extern — nieuwe foto's gaan automatisch naar Supabase

- Bestaande links in database blijven werken (ImgBB links blijven geldig)

Fase 5 & 6 — Testen en go-live (2–5 uur)

- Lokaal testen op PC: producten laden, registratie insturen, foto uploaden

- Testen op iPhone (Safari) en Android (Chrome)

- Testregistratie verifiëren in Supabase dashboard

- GitHub Pages updaten met nieuwe versie

- Team informeren: geen wijziging in gebruik, alles werkt hetzelfde

6. Impact op rapport generator

Het Python rapport generator script leest momenteel data uit de Excel Werfdata. Na de migratie kan dit script aangepast worden om rechtstreeks uit Supabase te lezen via de Python client:

pip install supabase

Voordeel: de rapportgenerator kan dan filteren op datum, project en teamleader zonder eerst een Excel te moeten downloaden. Foto's worden geladen via Supabase Storage URLs.

7. Risico's en aandachtspunten

| ⚠️ Beveiliging | 📡 Offline |
| --- | --- |
| API key zichtbaar in HTML | Offline werking |
| Oplossing: anon key heeft enkel leesrechten | Service Worker cached data lokaal |
| → Gebruik RLS of beperk permissies | → Registraties offline bufferen, sync bij verbinding |

8. Volgende stap

Als je akkoord gaat met dit plan, kan Claude:

- Het SQL script genereren om de Supabase tabellen aan te maken

- De app aanpassen om Supabase te gebruiken in plaats van Google Sheets + Power Automate

- De rapportgenerator aanpassen voor Supabase

💡 Aanbeveling: start met Fase 1 (Supabase account aanmaken) en stuur dan de API URL en anon key door. Claude doet de rest.

VloerAssistent  |  Suerickx Flooring  |  www.groupsuerickx.be